会  议  记  录

| 会议名称 | 景德镇第三医院项目组沟通会 | 会议主持 | 薛占广 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 20220318 09:30-11:00 | 会议场所 | 信息中心 |
| 参会人员 | 信息科：袁科长 东软方：薛占广，宋海龙，穆颖 隽禾云：孙美鹏，彭银生 |
| 会议内容： 信息科袁科长提出以下问题和需求： 1. 希望程序性能能够继续优化，认为程序运行慢； 2. 希望确认服务器资源是否满足his需要； 3. 提出现有功能是否为最优方案，如不是，能否进行优化处理？未开发的模块是否已经有成熟的解决方案？ 4. 已经开发完的接口是否可以进行调优； 5. 程序有哪些新功能点，新需求和接口能否提供方案？例如 PICC门诊等； 6. his的功能没有很大问题，但是想继续优化； 7. 药品流程需要规制，认为和之前老版本相比有很大差距; 8.护理方面提出的问题需要解决（目前正在收集确认）； 9.期望全流程走一遍（上线9个月目前还未走过）； 东软薛占广老师会上确认以下内容： 1.依据袁科长提出的问题做出相应行动项； 2.以验收为目标推动项目整体推进计划； 3.验收计划倒推依赖分析，需要投入资源预估，任务梳理； 4.硬件设备评估，并自检程序是否有优化空间； 5.性能专项； 6.系统整体演示任务安排，请隽禾云实施工程师应对； 7.程序卡慢优化分析，实施人员收集卡慢点，东软提供技术支撑； 8.袁科长提出药品流程需要改善； 专项：调研梳理新旧系统及药剂科相关负责人分析并罗列任务改善点； 9.护理及病历问题需要再次了解临床诉求； 综上，一切下一步任务及资源投放，均以验收为目标，倒推任务，与院方达成共识后进行推进； |